| NAZIV PROCESA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proces suštinske i formalne kontrole prilikom zaprimanja roba, radova i usluga |  |  |  |
| Korisnik procesa | Općina Selnica | Šifra procesa: | POP3 |
| Vlasnik procesa | Nadležni službenik | Verzija: | 02 |

CILJ PROCESA

Kontinuirano provođenje kontrole prilikom zaprimanja roba, radova i usluga, odnosno provjera jesu li zaprimljena roba, radovi i usluge u skladu s ugovorom/narudžbenicom.

GLAVNI RIZICI

Zaprimanje robe, radova i usluga koje nisu sukladne ugovoru/narudžbenici, dodatni troškovi

| KRATKI OPIS PROCESA |  |
| --- | --- |
| ULAZ: | Narudžbenica za količinu i kvalitetu robe, zahtjev ugovora za izvršenje radova ili narudžbenice za izvršenje usluga |
| AKTIVNOSTI: | Kvalitativno i kvantitativno provjeravanje, uvid u dokumentaciju izvršenja radova, provjera kvalitativnog i kvantitativnog obavljanja usluge |
| IZLAZ: | Prihvaćanje obaveze po preuzetim robama, izvršenim radovima i izvršenim uslugama |

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

Ljudski resursi, infrastrukturni resursi, informatički resursi

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA

POP3.1 Postupak suštinske i formalne kontrole prilikom zaprimanja roba, radova i usluga

|  | Ime i prezime | Funkcija | Datum | Potpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izradio: | Gordana Vugrinec – Tomšić | Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola | 22.05.2024. |  |
| Kontrolirao: | Ervin Vičević | Općinski načelnik | 22.05.2024. |  |
| Odobrio: | Ervin Vičević | Općinski načelnik | 22.05.2024. |  |

| NAZIV POSTUPKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Postupak suštinske i formalne kontrole prilikom zaprimanja roba, radova i usluga |  |  |  |
| Vlasnik postupka | Nadležni službenik | Šifra postupka: | POP3.1 |
|  |  | Verzija: | 02 |

SVRHA I CILJ POSTUPKA

Kontinuirano provođenje kontrole prilikom zaprimanja roba, radova i usluga, odnosno provjera jesu li zaprimljena roba, radovi i usluge u skladu s ugovorom/narudžbenicom.

PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u Općini Selnica.

DRUGA DOKUMENTACIJA

Ugovor, otpremnica, primka, narudžbenica, račun, troškovnik, izvješće nadzornog tijela, građevinska knjiga, narudžbenica, privremene i konačna obračunska situacija, radni nalog, zapisnik o primopredaji, izvješće o obavljenoj usluzi, građevinski dnevnik, zapisnik o okončanom obračunu.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Osoba koja je inicirala nabavu provjerava parametre pratećeg dokumenta, smješta robu u odgovarajući prostor vrši računovodstveno postupanje.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR

Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon gradnji, Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o jednostavnoj nabavi

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

|  | Ime i prezime | Funkcija | Datum | Potpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izradio: | Gordana Vugrinec – Tomšić | Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola | 22.05.2024. |  |
| Kontrolirao: | Ervin Vičević | Općinski načelnik | 22.05.2024. |  |
| Odobrio: | Ervin Vičević | Općinski načelnik | 22.05.2024. |  |

| Dijagram tijeka | Opis aktivnosti | Izvršenje |  | Popratni dokumenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odgovornost | Rok |  |
| POČETAK |  |  |  |  |
| Postupak jednostavne/ javne nabave | Provodi se postupak nabave roba, usluga, radova temeljem zaprimljenog prijedloga Općinskog načelnika/ Pročelnika JUO. | Općinski načelnik, Pročelnik JUO |  | Ugovor, narudžbenica |
| Zaprimanje robe, radova i usluga | Sukladno sklopljenim ugovorima / narudžbenicama ovlaštena osoba zaprima robu, usluge, radove. | Osoba koja je inicirala nabavu | Nakon provedenog postupka |  |
| Provjera dokumentacije prilikom zaprimanja | Formalno se provjerava prateći dokument prilikom preuzimanja robe, radova i usluga. Suštinski se provjerava prateći dokument uz robu, radove i usluge. Usporedba dokumenata sa stvarnim naručenim. | Osoba koja je inicirala nabavu | Odmah po zaprimanju | Popratni dokumenti uz naručeno |
| Kontrola NE DA | Prilikom isporuke robe/obavljanja usluga/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere o tome jesu li u skladu s ugovorenim uvjetima: Roba je isporučena/ usluga je obavljena/radovi su izvedeni u skladu sa vremenskim rokovima iz ugovora. Roba je isporučena/ usluga je obavljena/radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora. Roba je isporučena/ usluga je obavljena/radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru. Roba je isporučena/ usluga je obavljena/radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora. Roba je instalirana i u upotrebi. Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/ usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom. | Nadležni službenik koji je inicirao nabavu | Odmah po zaprimanju | Popratni dokumenti uz naručeno |
| A |  |  |  |  |
| Dijagram tijeka | Opis aktivnosti | Izvršenje |  | Popratni dokumenti |
|  |  | Odgovornost | Rok |  |
| A |  |  |  |  |
| NE Kontrola DA | Za narudžbenice koje se izdaju temeljem ugovora primljeni računi trebaju imati referencu na ugovor temeljem kojeg su roba/usluge/radovi isporučeni. | Nadležni službenik koji je inicirao nabavu. | Odmah po zaprimanju | Popratni dokumenti uz naručeno |
| Odobrenje dokumentacije i naručenog | Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe. Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi, odnosno druga vrsta pisanog odobrenja kojom se potvrđuje izvršenje usluga. O izvedenim radovima, postoji privremena, odnosno konačna obračunska situacija koje odobrava tijelo koje nadzire i odobrava radove. Ulaganja u dugotrajnu imovinu prenose se u glavnoj knjizi sa računa imovine u pripremi na račune imovine u upotrebi odmah po završetku ulaganja. | Pročelnik JUO, Općinski načelnik |  | Popratni dokumenti uz naručeno, ugovor, narudžbenica |
| Postupak knjiženja ulaznih računa | Vrši se knjiženje. | Referent za financije i proračun, administrativni tajnik |  | Računi |
| Arhiviranje dokumentacije | Nakon obrade dokumentacije ista se arhivira. | Referent za opće i upravne poslove | 31.12. |  |
| KRAJ |  |  |  |  |