| NAZIV PROCESA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Održavanje komunalne infrastrukture |  |  |  |
| Korisnik procesa | Općina Selnica | Šifra procesa: | POP14 |
| Vlasnik procesa | Pročelnik JUO | Verzija: | 02 |

CILJ PROCESA

Zadovoljavanje komunalnih potreba građana kroz redovno održavanje za osiguranje kvalitetnog življenja građana. Zadovoljavanje osnovnih načela sigurnosti javnih prometnih površina, osiguranje kvalitete odvodnje, higijene, održavanje zelenih površina i groblja, kao i javne rasvjete.

GLAVNI RIZICI

Nepravovremeno reagiranje uzrokuje materijalne štete i štete po zdravlje građana, kao i propadanje kvalitete javnih površina koje pri daljnjem rekonstruiranju prouzrokuju veće troškove i kraći vijek trajanja.

| KRATKI OPIS PROCESA |  |
| --- | --- |
| ULAZ: | Praćenje Zakona o komunalnom gospodarstvu i podzakonskih akata proizišlih iz njega. |
| AKTIVNOSTI: | Ugovaranje izvršitelja radova prema komunalnoj djelatnosti (općinska tvrtka ili javni natječaj), izrada Programa, djelovanje po planu i potrebi. |
| IZLAZ: | Izvještavanje o izvršenom, održavanje kvalitete života prema zacrtanom nivou. |

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

Djelatnici, informatička oprema, službeni automobili – u svrhu obilazaka.

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA

POP14.1 Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture POP14.2 Tekuće održavanje javnih površina, javne rasvjete POP14.3 Investicijsko održavanje javnih površina, javne rasvjete POP14.4 Podnošenje izvještaja o realizaciji Programa Općinskom vijeću

|  | Ime i prezime | Funkcija | Datum | Potpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izradio: | Gordana Vugrinec – Tomšić | Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola | 22.05.2024. |  |
| Kontrolirao: | Ervin Vičević | Općinski načelnik | 22.05.2024. |  |
| Odobrio: | Ervin Vičević | Općinski načelnik | 22.05.2024. |  |

| NAZIV POSTUPKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture |  |  |  |
| Vlasnik postupka | Pročelnik JUO | Šifra postupka: | POP14.1 |
|  |  | Verzija: | 02 |

SVRHA I CILJ POSTUPKA

Izraditi i donijeti Program koji će obuhvatiti sve potrebe iz domene komunalne infrastrukture usklađen sa financijskim mogućnostima za tekuću godinu tj. Proračunom.

PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u Općini Selnica

DRUGA DOKUMENTACIJA

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Selnica, Plan upravljanja i raspolaganja nekretninama, Izvješće o provedbi plana upravljanja i raspolaganja nekretninama, Registar nekretnina.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Pročelnik JUO u suradnji sa stručnim suradnicima je odgovoran za sastavljanje, pripremu odluka iz programa, koordinaciju pojedinih faza donošenja plana i suradnju sa nadležnim suradnicima i institucijama. Općinsko vijeće je odgovorno za donošenje programa održavanja komunalne infrastrukture.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR

Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnim djelatnostima.

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

|  | Ime i prezime | Funkcija | Datum | Potpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izradio: | Gordana Vugrinec – Tomšić | Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola | 22.05.2024. |  |
| Kontrolirao: | Ervin Vičević | Općinski načelnik | 22.05.2024. |  |
| Odobrio: | Ervin Vičević | Općinski načelnik | 22.05.2024. |  |

| Dijagram tijeka | Opis aktivnosti | Izvršenje |  | Popratni dokumenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odgovornost | Rok |  |
| POČETAK |  |  |  |  |
| Utvrđivanje potreba | Zaprimanje iskaza potreba i prijave stranaka tijekom godine i po provjeri stanja na terenu. | Pročelnik JUO u suradnji sa stručnim suradnicima | Kontinuirano tijekom godine |  |
| Zahtjev za dostavu planova | Slanje zahtjeva za dostavu planova tvrtkama kojima je povjeren posao održavanja nekih komunalnih djelatnosti. | Pročelnik JUO | 25. rujan | Zahtjev za dostavu Planova |
| Zaprimanje planova ZAPRIMANJE PLANOVA DA NE | Na temelju zaprimljenih planova i dojava, na bazi iskustva predlažu se potrebni iznosi za održavanje dijela komun. djelatnosti i to za ona područja koja se održavaju putem ugovora. | Pročelnik JUO u suradnji sa stručnim suradnicima | 01. listopad | Planovi |
| Razmatranje prijedloga i usklađivanje potreba tvrtki NE DA USVAJANJE PRORAČUNA | Usklađivanje potreba i mogućnosti tvrtki sa procijenjenim prihodima i primicima. Dostava prijedloga na usvajanje. | Pročelnik JUO u suradnji sa stručnim suradnicima | Najkasnije do 15. listopada tekuće godine | Prijedlog proračuna Nacrt prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture |
| Izrada nacrta prijedloga Programa i financijskog plana | Na temelju utvrđenih potreba i planova izrađuje se nacrt prijedloga programa na temelju kojeg se utvrđuje konačan prijedlog. | Pročelnik JUO u suradnji sa stručnim suradnicima |  |  |
| Izrada i donošenje prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture IZRADA NOVOG PRIJEDLOGA PRORAČUNA | Izrada prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture koji sadrži sve aktivnosti iz proračunskog programa. | Općinski načelnik, Pročelnik JUO u suradnji sa stručnim suradnicima | Do roka predaje materijala za sjednicu OV na kojoj se usvaja proračun | Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture |
| Izrada i donošenje prijedloga proračuna | Izrađuje se prijedlog proračuna i dostavlja se Općinskom načelniku na donošenje i utvrđivanje. | Pročelnik JUO u suradnji sa stručnim suradnicima / Općinski načelnik | Najkasnije do 05. listopada | Prijedlog proračuna |
| A |  |  |  |  |

| A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NE Usvajanje programa DA | Program održavanja komunalne infrastrukture se usvaja na Općinskom vijeću. | Predsjednik Općinskog vijeća | Sjednica OV kad se usvaja proračun ili prva nakon nje | Program održavanja komunalne infrastrukture |
| Postupak izrade i donošenja proračuna ODLUKA O PRIVREMENOM FINANCIRANJU | Izrađuje se i donosi proračun. | Općinski načelnik, Općinsko vijeće |  | Prijedlog proračuna |
| Objava programa ZAPRIMANJE PLANOVA DA NE | Objavom u službenom glasniku Općine postaje važeći. | Referent za opće i upravne poslove. | 8 dana od OV | Glasnik Općine |
| KRAJ |  |  |  |  |

| NAZIV POSTUPKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekuće održavanje javnih površina i javne rasvjete |  |  |  |
| Vlasnik postupka | Komunalni redar | Šifra postupka: | POP14.2 |
|  |  | Verzija: | 02 |

SVRHA I CILJ POSTUPKA

Osiguravanje sigurnosti prometa i pješaka, te održavanje kvalitete života u dijelu javnih asfaltnih i makadamskih površina te pokrivenost javnom rasvjetom. Produžavanje vijeka trajanja – korištenja javnih prometnih i pješačko – biciklističkih površina, kao i stupova javne rasvjete.

PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u Općini Selnica

DRUGA DOKUMENTACIJA

Zahtjevi, nalog, građevinska knjiga, predmetna situacija.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Komunalni redar razmatra zahtjev, u suradnji s stručnim suradnicima utvrđuje stanje sanacije, šalje zahtjev tvrtki za sanaciju, kontrolira izvedene radove, zaprima situaciju. Općinski načelnik pregledava i ovjerava situaciju.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR

Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama.

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

|  | Ime i prezime | Funkcija | Datum | Potpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izradio: | Gordana Vugrinec – Tomšić | Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola | 22.05.2024. |  |
| Kontrolirao: | Ervin Vičević | Općinski načelnik | 22.05.2024. |  |
| Odobrio: | Ervin Vičević | Općinski načelnik | 22.05.2024. |  |

| Dijagram tijeka | Opis aktivnosti | Izvršenje |  | Popratni dokumenti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odgovornost | Rok |  |  |
| POČETAK |  |  |  |  |  |
| Zaprimanje zahtjeva za sanacijom | Zaprimanje zahtjeva za sanacijom u pisarnicu te nakon obrade dokumente dostavlja u nadležnom službeniku. | Referent za opće i upravne poslove | Po primitku | Zahtjevi |  |
| Slanje zahtjeva na uvid | Zaprima se zahtjev i daje na uvid ovlaštenoj osobi. | Referent za opće i upravne poslove | Po primitku | Zahtjevi |  |
| Utvrđivanje stanja sanacije | Na terenu se utvrđuje način sanacije, hitnost sanacije, potrebu i opravdanost sanacije te izvještava JUO Općine Selnica. | Komunalni redar | Do 3 dana | Zapisnik |  |
| Slanje naloga tvrtki za održavanje | Komunalni redar nalaže tvrtki koja vrši održavanje da pristupi sanaciji s uputama do kad sanacija treba biti izvršena. | Komunalni redar | Po pregledu | Nalog |  |
| NEIZVEDENI RADOVI Kontrola Izvedenih radova IZVEDENI RADOVI | Kontrola izvršenih radova. | Općinski načelnik, Komunalni redar | Tijekom radova i nakon završetka radova | Izvještaj |  |
| Zaprimanje situacije SITUACIJE | Za izvedene radove tijekom mjeseca prema planu i programu i prema zaprimljenim zahtjevima, zaprima se situacija sa građevinskom knjigom kojom se pravda utrošeni materijal i vrijeme. | Ovlašteni djelatnik | Po dostavi | Građevinska knjiga |  |
| Pregled situacije NE DA | Pregledava se predmetna situacija za koje po zakonu nije potrebna građevinska dozvola. | Pročelnik JUO, Komunalni redar | Do 5 dana | Predmetna situacija |  |
| A |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |
| Ovjera situacije | Općinski načelnik vrši ovjeru zaprimljene predmetne situacije. | Općinski načelnik | Odmah po pregledu | Predmetna situacija |
| A Arhiviranje predmetne dokumentacije | Odlaganje predmetne situacije u arhivu. | Referent za opće i upravne poslove | Odmah po ovjeri | Predmetna situacija |
| KRAJ |  |  |  |  |

| NAZIV POSTUPKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Investicijsko održavanje javnih površina i javne rasvjete |  |  |  |
| Vlasnik postupka | Komunalni redar | Šifra postupka: | POP14.3 |
|  |  | Verzija: | 02 |

SVRHA I CILJ POSTUPKA

Sigurnost prometa i pješaka, te održavanje kvalitete života u dijelu javnih asfaltnih i makadamskih površina te pokrivenost javnom rasvjetom, čime se produžava vijek trajanja površine te produžuje vijek amortizacije uloženih sredstava.

PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u Općini Selnica

DRUGA DOKUMENTACIJA

Plan i program komunalne infrastrukture, troškovnik radova, poziv na dostavu, građevinski dnevnik/građevinska knjiga, predmetna situacija.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Općinski načelnik odobrava radove, odobrava početak radova. Komunalni redar u suradnji sa stručnim suradnicima planira radove, zaprima troškovnik za radove, pregledava troškovnik, poziva na dostavu novog troškovnika, pregledava ponudbeni troškovnik.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR

Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

|  | Ime i prezime | Funkcija | Datum | Potpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izradio: | Gordana Vugrinec – Tomšić | Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola | 22.05.2024. |  |
| Kontrolirao: | Ervin Vičević | Općinski načelnik | 22.05.2024. |  |
| Odobrio: | Ervin Vičević | Općinski načelnik | 22.05.2024. |  |

| Dijagram tijeka | Opis aktivnosti | Izvršenje |  | Popratni dokumenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odgovornost | Rok |  |
| POČETAK |  |  |  |  |
| Planiranje radova NE | Izvođenje se planira programom. | Pročelnik JUO, Komunalni redar | Prema važnosti | Plan radova |
| Odobrenje radova DA | Općinski načelnik odobrava radove. Radovi se provode sukladno ugovoru. | Općinski načelnik | Prema važnosti | Plan radova |
| Postupak stvaranja ugovornih obveza | Zaključuje se ugovor o provedbi planiranih radova za održavanje javnih površina na razini godine dana, za javnu rasvjetu ugovor se zaključuje na rok od 4 godine (povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti temeljem ugovora). | Općinski načelnik |  | Ugovori o suradnji |
| Obilazak terena | Vrši se obilazak terena uz prisutnost imenovanog službenika i odgovornog iz tvrtke s kojom je sklopljen ugovor. | Imenovani službenik | Odmah po nalogu pročelnika 2-3 dana | Ugovor/ Zapisnik o utvrđenom stanju |
| Zaprimanje troškovnika za radove | Zaprimanje troškovnika za predmetne radove. | Ovlašteni službenici | Tjedan dana | Troškovnik radova |
| Prihvaća se Pregled troškovnika Ne prihvaća se | Pregled troškovnika. | Pročelnik JUO, Komunalni redar | Po primitku | Troškovnik radova |
| Poziv za dostavu ponude | Poziv za dostavu ponude. | Komunalni redar | Po pregledu | Poziv na dostavu |
| Zaprimanje troškovnika | Zaprimaju se ponudbeni troškovnici te prosljeđuju nadležnoj osobi. | Referent za opće i upravne poslove |  | Troškovnik radova |
| A |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |
| Odobrenje za početak radova | Općinski načelnik odobrava radove. | Općinski načelnik | Po potrebi, po primitku svih predradnji | Odobrenje o početku radova |
| Kontaktiranje izvođača POČETAK RADOVA | Kontaktiranje izvođača o početku radova. | Komunalni redar | Po odobrenju | Ugovor |
| Nezadovoljavajuće Kontrola radova Zadovoljavajuće | Svakodnevna kontrola kvalitete i količine za radove za koje nije potrebna građevinska dozvola. | Imenovani službenik | Kontinuirano | Zapisnik |
| Zaprimanje građevinskog dnevnika POČETAK | Nakon završenih radova zaprima se građevinski dnevnik, građevinska knjiga sa opisom količina i jediničnim cijenama koje definiraju situaciju za izvedene radove. | Komunalni redar | Tjedan dana | Građevinski dnevnik Građevinska knjiga |
| Kontrola ponudbenog troškovnika NE DA | Ukoliko se pojavi potreba za nekim radom koji nije ugovoren tada se cijena za potreban rad definira analizom cijena. | Pročelnik JUO | U sklopu građevinske knjige | Troškovnik radova |
| Analiza cijena | Rad se definira analizom cijena. | Izvođač | U sklopu građevinske knjige | Troškovnik/radova |
| Kontrola radova DA NE ANALIZA CIJENA ODOBRENJE SITUACIJE | Kontrola radova na terenu, papirnati dio je prikazan kroz situacije i građevinsku knjigu koja stiže na kraju radova. | Pročelnik JUO, Komunalni redar | Nakon izvođenja radova | Zapisnik |
| Postupak ugovaranja dodatnih radova | Dodatni radovi se odobravaju nakon kontrole radova. | Općinski načelnik |  | Aneks ugovora |
| B |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |
| Odobrenje situacije NE DA | Odobrava se situacija od strane ovlaštene osobe. Slijedi se na ovjeru Općinskom načelniku. | Općinski načelnik | Po primitku (2-3 dana) | Predmetna situacija |
| Arhiviranje predmetne dokumentacije | Primjerak situacije se sprema i arhivira. | Referent za opće i upravne poslove | Po ovjeri | Predmetna situacija |
| KRAJ POČETAK |  |  |  |  |

| NAZIV POSTUPKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podnošenje izvještaja o realizaciji Programa Općinskom vijeću |  |  |  |
| Vlasnik postupka | Pročelnik JUO | Šifra postupka: | POP14.4 |
|  |  | Verzija: | 02 |

SVRHA I CILJ POSTUPKA

Transparentnost rada i trošenja komunalne naknade, naknada za zadržavanje nez. izgrađenih zgrada, naknada od zakupa i prodaje polj. zemlj., ostali izvori.

PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u Općini Selnica

DRUGA DOKUMENTACIJA

Program komunalne infrastrukture, situacije, računi, narudžbenice, izvještaj o realizaciji programa komunalne infrastrukture, odluka o usvajanju.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Komunalni redar u suradnji sa stručnim suradnicima izrađuje izvještaj. Pročelnik JUO vrši kontrolu izvještaja. Općinski načelnik je odgovoran za izlaganje Izvještaja na Općinskom vijeću te njegovo obrazloženje. Općinsko vijeće razmatra izvještaj, donosi odluku o usvajanju.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR

Zakon o komunalnom gospodarstvu

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

OV –Općinsko vijeće

|  | Ime i prezime | Funkcija | Datum | Potpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izradio: | Gordana Vugrinec – Tomšić | Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola | 22.05.2024. |  |
| Kontrolirao: | Ervin Vičević | Općinski načelnik | 22.05.2024. |  |
| Odobrio: | Ervin Vičević | Općinski načelnik | 22.05.2024. |  |

| Dijagram tijeka | Opis aktivnosti | Izvršenje |  | Popratni dokumenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odgovornost | Rok |  |
| POČETAK |  |  |  |  |
| Izrada izvještaja o realizaciji programa Nije valjan Provjera izvještaja PROVJERA IZVJEŠTAJA | Komunalni redar izrađuje detaljan pregled izvršenih radova koji se uspoređuju s Programom održavanja komunalnoj infrastrukturi. U izvještaju se na bazi programa piše točno koliko se čega napravilo koliko je koštalo (prema računima i situacijama). | Komunalni redar | Do 31.03. | Izvještaj o realizaciji programa komunalne infrastrukture |
| Nije valjan Provjera izvještaja Valjan | Vrši se provjera izvještaja. | Pročelnik JUO | 2-3 dana | Izvještaj o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture |
| Predaja izvještaja USVAJANJE IZVJEŠTAJA | Predaja materijala u na uvid Općinskom načelniku. | Pročelnik JUO | Po potpisu pročelnika | Izvještaj o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture |
| NE Usvajanje izvještaja Neplanirani radovi DA | Izvještaj se može a i ne mora usvojiti, ako se ne usvoji ide nazad na izradu. | Predsjednik Općinskog vijeća | Do 31.03. naredne godine | Izvještaj o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture |
| Odluka o usvajanju izvještaja KRAJ | Općinsko vijeće donosi odluku o usvajanju izvještaja koja se arhivira u predmet. | Predsjednik Općinskog vijeća | Do 31.03. naredne godine | Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji komunalne infrastrukture |
| Arhiviranje izvještaja | Otpremanje i arhiviranje izvještaja o realizaciji. | Referent za opće i upravne poslove | Po primitku | Izvještaj o realizaciji programa održavanju komunalne infrastrukture |
| KRAJ |  |  |  |  |