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Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 30. Statuta Općine Selnica ("Službeni glasnik Međimurske županije", broj 5/21, 16/22 i 17/25) Općinsko vijeće Općine Selnica na 6. sjednici, održanoj 29. lipnja 2026. godine, usvojilo je: 

IZVJEŠĆE 
 o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Selnica za 2025. godinu

 
Članak 1.
	Općinski načelnik podnosi Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Selnica u 2025. godini, opseg radova održavanja i financijska sredstva za ostvarivanje Programa.


Članak 2.
	Raspored utrošenih financijskih sredstava za održavanje komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima i opseg radova po komunalnim djelatnostima:
 
	Red.
 br.
	Održavanje komunalne infrastrukture
	PLAN
  €
	IZVRŠENJE
  €
	%

	1.
	Održavanje nerazvrstanih cesta
   
	78.900,00
	63.107,11
	79,98

	2.
	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
	1.000,00
	1.000,00
	100,00

	3.
	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
	21.400,00
	20.747,29
	96,94

	4.
	Održavanje javnih zelenih površina
	23.500,00
	 21.318,75
	90,71

	5.
	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
	1.000,00
		1.000,00
	100,00

	6.
	Održavanje groblja
	22.500,00
	22.168,45
	98,52

	7.
	Održavanje čistoće javnih površina
	10.000,00
	5.000,00
	50,00

	8.
	Održavanje javne rasvjete
	31.600,00
	25.768,58
	81,54

	 
	 
  UKUPNO
   
	 
  189.900,00
	 
  160.110,18
	 
  84,31%


  

 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 	           PLAN	      IZVRŠENJE           %
										  
	 Održavanje cesta i  bankina 			      31.300,00                30.376,70      97,05
	 Šljunčanje nerazvrstanih cesta			      30.600,00	            29.207,50      95,44
	 Održavanje prometne signalizacije		      17.000,00 		 3.522,91       20,72
__________________________________________________________________________________
	 UKUPNO 					      78.900,00	            63.107,11       79,98  __________________________________________________________________________________
 
2.  ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA  
 NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM
 VOZILIMA 						          PLAN	      IZVRŠENJE 	 %
											 
	Čišćenje i održavanje javnih površina(parkirališta,
	 pješačkih staza,  autobusnih stajališta)	   	        1.000,00	             1.000,00       100,00
 _________________________________________________________________________________
 	 UKUPNO					        1.000,00   	             1.000,00       100,00 
__________________________________________________________________________________
 
3.   ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE 
  ODVODNJE OBORINSKIH VODA		         PLAN            IZVRŠENJE	 % 
											 
					 
Redovito održavanje kanala oborinskih voda i	    21.400,00	            20.747,29       96,94
 	postavljanje propusta za odvodnju oborinskih voda
__________________________________________________________________________________
	 UKUPNO					    21.400,00	            20.747,29       96,94
__________________________________________________________________________________
 
4. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		         PLAN           IZVRŠENJE	 %
											 
	 Košnja javnih zelenih površina			    22.000,00	            19.818,75      90,08
	 Sadnja i održavanje cvjetnih gredica i visećih	      1.500,00 	              1.500,00    100,00
	 košarica
_________________________________________________________________________________
              UKUPNO				                 23.500,00 	            21.318,75      90,71
 _________________________________________________________________________________
 
5.  ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I  
 PREDMETA JAVNE NAMJENE			         PLAN          IZVRŠENJE	%
											 
	 Autobusne nadstrešnice			         700,00	               700,00      100,00
	 Oglasne ploče i panoi				         300,00 	               200,00      100,00
_________________________________________________________________________________
              UKUPNO				                   1.000,00 	            1.000,00      100,00
 _________________________________________________________________________________
 
6.  ODRŽAVANJE GROBLJA			         PLAN          IZVRŠENJE	% 											
	 Košnja i održavanje okoliša			    12.000,00	          12.076,82     100,64 
	 Odvoz smeća					    10.500,00                10.091,63       96,11
_________________________________________________________________________________
              UKUPNO					    22.500,00 	          22.168,45       98,52
 _________________________________________________________________________________ 

7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	         PLAN	    IZVRŠENJE	% 
										  
	 Održavanje okoliša društvenih domova		      1.500,00                  1.500,00      100,00 
	 Sakupljanje i odvoz otpada iz koševa za otpad	      1.000,00	            1.000,00      100,00
	 Čišćenje snijega i leda			                   6.000,00                  1.000,00        16,67
	 Uklanjanje otpada kojeg je nepoznata osoba odbacila na javnu
	 površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Selnica   1.500,00	            1.500,00      100,00
__________________________________________________________________________________  
	 UKUPNO					    10.000,00	            5.000,00        50,00
__________________________________________________________________________________
  


8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		         PLAN	  IZVRŠENJE	 % 
					 							
	 Popravak javne rasvjete			    13.200,00 	           12.565,63        95,19
	 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	    18.400,00	           13.202,95        71,75
__________________________________________________________________________________	  UKUPNO	                                                        31.600,00 	           25.768,58        81,54
__________________________________________________________________________________
 

Članak 3.
	Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utrošena su iz sljedećih izvora: 
 
	Red.
 br.
	IZVOR PRIHODA
   
	PLAN
  €
	IZVRŠENJE
  €
	%

	1.
	Prihod od komunalne naknade
	45.000,00
	40.928,39
	90,95

	2.
	Prihod od grobne naknade
	22.000,00
	20.934,50
	95,16

	3.
	Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
	100,00
	19,90
	19,90

	4.
	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
	3.250,00
	3.245,48
	99,86

	5.
	Ostali proračunski prihodi
	119.550,00
	94.981,91
	79,44

	 
	 
  UKUPNO
   
	 
     189.900,00
	 
  160.110,18
	 
  84,31%




Članak 4.
	Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Selnica u 2025. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SELNICA


KLASA: 363-01/26-01/13
URBROJ: 2109-15-03-26-1
[bookmark: _GoBack]U Selnici, 29. lipnja 2026.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Davor Debelec
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