Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 30. Statuta Općine Selnica ("Službeni glasnik Međimurske županije", broj 5/21, 16/22 i 17/25) Općinsko vijeće Općine Selnica na 6. sjednici, održanoj 29. lipnja 2026. godine, usvojilo je:

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Selnica za 2025. godinu

Članak 1.

Općinski načelnik podnosi Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Selnica u 2025. godini, opseg radova održavanja i financijska sredstva za ostvarivanje Programa.

Članak 2.

Raspored utrošenih financijskih sredstava za održavanje komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima i opseg radova po komunalnim djelatnostima:

| Red. br. | Održavanje komunalne infrastrukture | PLAN € | IZVRŠENJE € | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 78.900,00 | 63.107,11 | 79,98 |
| 2. | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3. | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 21.400,00 | 20.747,29 | 96,94 |
| 4. | Održavanje javnih zelenih površina | 23.500,00 | 21.318,75 | 90,71 |
| 5. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 6. | Održavanje groblja | 22.500,00 | 22.168,45 | 98,52 |
| 7. | Održavanje čistoće javnih površina | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| 8. | Održavanje javne rasvjete | 31.600,00 | 25.768,58 | 81,54 |
|  | UKUPNO | 189.900,00 | 160.110,18 | 84,31% |

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 	           PLAN	      IZVRŠENJE           %

Održavanje cesta i  bankina 			      31.300,00                30.376,70      97,05

Šljunčanje nerazvrstanih cesta			      30.600,00	            29.207,50      95,44

Održavanje prometne signalizacije		      17.000,00 		 3.522,91       20,72

__________________________________________________________________________________

UKUPNO 					      78.900,00	            63.107,11       79,98  __________________________________________________________________________________

2.  ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA

NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM

VOZILIMA 						          PLAN	      IZVRŠENJE 	 %

Čišćenje i održavanje javnih površina(parkirališta,

pješačkih staza,  autobusnih stajališta)	   	        1.000,00	             1.000,00       100,00

_________________________________________________________________________________

UKUPNO					        1.000,00   	             1.000,00       100,00

__________________________________________________________________________________

3.   ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE

ODVODNJE OBORINSKIH VODA		         PLAN            IZVRŠENJE	 %

Redovito održavanje kanala oborinskih voda i	    21.400,00	            20.747,29       96,94

postavljanje propusta za odvodnju oborinskih voda

__________________________________________________________________________________

UKUPNO					    21.400,00	            20.747,29       96,94

__________________________________________________________________________________

4. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		         PLAN           IZVRŠENJE	 %

Košnja javnih zelenih površina			    22.000,00	            19.818,75      90,08

Sadnja i održavanje cvjetnih gredica i visećih	      1.500,00 	              1.500,00    100,00

košarica

_________________________________________________________________________________

UKUPNO				                 23.500,00 	            21.318,75      90,71

_________________________________________________________________________________

5.  ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I

PREDMETA JAVNE NAMJENE			         PLAN          IZVRŠENJE	%

Autobusne nadstrešnice			         700,00	               700,00      100,00

Oglasne ploče i panoi				         300,00 	               200,00      100,00

_________________________________________________________________________________

UKUPNO				                   1.000,00 	            1.000,00      100,00

_________________________________________________________________________________

6.  ODRŽAVANJE GROBLJA			         PLAN          IZVRŠENJE	%

Košnja i održavanje okoliša			    12.000,00	          12.076,82     100,64

Odvoz smeća					    10.500,00                10.091,63       96,11

_________________________________________________________________________________

UKUPNO					    22.500,00 	          22.168,45       98,52

_________________________________________________________________________________

7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	         PLAN	    IZVRŠENJE	%

Održavanje okoliša društvenih domova		      1.500,00                  1.500,00      100,00

Sakupljanje i odvoz otpada iz koševa za otpad	      1.000,00	            1.000,00      100,00

Čišćenje snijega i leda			                   6.000,00                  1.000,00        16,67

Uklanjanje otpada kojeg je nepoznata osoba odbacila na javnu

površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Selnica   1.500,00	            1.500,00      100,00

__________________________________________________________________________________

UKUPNO					    10.000,00	            5.000,00        50,00

__________________________________________________________________________________

8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		         PLAN	  IZVRŠENJE	 %

Popravak javne rasvjete			    13.200,00 	           12.565,63        95,19

Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	    18.400,00	           13.202,95        71,75

__________________________________________________________________________________	  UKUPNO	                                                        31.600,00 	           25.768,58        81,54

__________________________________________________________________________________

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utrošena su iz sljedećih izvora:

| Red. br. | IZVOR PRIHODA | PLAN € | IZVRŠENJE € | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prihod od komunalne naknade | 45.000,00 | 40.928,39 | 90,95 |
| 2. | Prihod od grobne naknade | 22.000,00 | 20.934,50 | 95,16 |
| 3. | Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 100,00 | 19,90 | 19,90 |
| 4. | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH | 3.250,00 | 3.245,48 | 99,86 |
| 5. | Ostali proračunski prihodi | 119.550,00 | 94.981,91 | 79,44 |
|  | UKUPNO | 189.900,00 | 160.110,18 | 84,31% |

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Selnica u 2025. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SELNICA

KLASA: 363-01/26-01/13

URBROJ: 2109-15-03-26-1

U Selnici, 29. lipnja 2026.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Davor Debelec